ANEXO 2.

SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N°22 SECTOR B”

Los servicios de consultoría comprenden el Seguimiento, Monitoreo y Control (SMC) de las actividades que realiza el CONTRATISTA, sin ser limitativos. En tal sentido, se menciona en esta parte las principales actividades:

- SMC DEL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO (M)

- SMC de la elaboración del Plan de Mejoramiento

- SMC de la elaboración e implementación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y las políticas ambientales y sociales del BID vigentes.

- SMC de la identificación de predios e interferencias dentro del derecho de vía

- SMC en la ejecución física del Mejoramiento a nivel de soluciones básicas

- SMC de la recepción y elaboración del informe final del Mejoramiento

- SMC DE CONSERVACIÓN (C) y GESTIÓN (G)

- SMC de la elaboración del Plan de Conservación

- SMC en la ejecución de la conservación (Conservación inicial - Transitabilidad, Conservación Rutinaria, Conservación Periódica, Conservación Periódica de Puentes)

- SMC del relevamiento de información incluye la gestión de inventario de puentes

- SMC en la demarcación del derecho de vía

- SMC de la gestión y control de pesos vehiculares

- SMC de los evaluación final y recepción de áreas y bienes

- SMC de las emergencias viales y situaciones de riesgos potencial

A continuación, se indican las longitudes referenciales de los tramos que comprende el corredor vial:

| RUTA | TRAMO | TRAYECTORIA | PROG. INI. | PROG. FIN. | LONG. (KM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-109 | 15.1 | Emp. PE-3N (La Union) - Km 8+380 | 0+000 | 08+375 | 8.375 |
|  | 15.2 | Km 8+380 - Rondos | 8+375 | 34+933 | 26.453 |
|  | 16 | Rondos - Pilcocancha | 34+933 | 43+160 | 8.227 |
|  | 17 | Pilcocancha - Emp. HU-1136 (Baños) | 43+160 | 48+803 | 5.643 |
|  | 18 | Emp. HU-1136 (Baños) - Santa Rosa | 48+803 | 52+500 | 12.577 |
|  |  |  | 52+500 | 61+380 |  |
|  | 19 | Santa Rosa - Queropalca | 61+380 | 75+783 | 14.403 |
| HU-119 | 20 | Emp. HU-110(Dv.Choras) - Chacabamba | 0+000 | 5+784 | 5.584 |
|  | 21 | Chacabamba - Obas | 5+784 | 28+240 | 22.456 |
|  | 22 | Obas-Emp. HU-719 (Dv. Yanas). | 28+240 | 51+249 | 21.684 |
| HU-110 | 23 | Emp. PE-3N (Kutipuquio) - Huarin | 0+000 | 30+670 | 30.670 |
|  | 24 | Huarin-Emp.HU 1140(Jesus) | 30+670 | 49+550 | 18.530 |
|  | 25 | Emp.HU-1140(Jesus) - Cauri | 49+550 | 59+517 | 9.077 |
|  | 26 | Cauri - Antacollpa | 59+517 | 85+340 | 25.443 |
|  | 27 | Antacollpa - Nuevo Raura | 85+340 | 124+879 | 39.539 |
| HU-111 | 28 | Emp. PE-3N (Dv.Huancapallac) - Yarumayo | 0+000 | 21+040 | 21.040 |
|  | 29 | Yarumayo - Yacus | 21+040 | 26+578 | 5.428 |
|  | 30 | Yacus - Margos | 26+578 | 32+102 | 5.229 |
|  | 31 | Margos - Emp. HU-110 (Jesús). | 32+102 | 62+547 | 29.830 |
| Longitud Total del Corredor (Km) |  |  |  |  | 310.188 |
| Longitud del Mejoramiento (Km) |  |  |  |  | 301.813 |